FISIOALL

Plataforma Clínica para Fisioterapeutas

Análisis Completo del Sistema + Roadmap a MVP Comercial

Marzo 2026

Target: Fisioterapeutas independientes (consultorio propio)

# 1. Resumen Ejecutivo

FisioAll es una plataforma SaaS en Next.js 16 + Prisma + PostgreSQL diseñada específicamente para fisioterapeutas independientes en México. El sistema cuenta con un

stack moderno y sólido: Next.js 16 (App Router), React 19, Prisma ORM, PostgreSQL, TailwindCSS 4, shadcn/ui, Zod, react-hook-form, jose (JWT), y bcryptjs.

El proyecto tiene una base de datos bien diseñada con 20 modelos, arquitectura multi-tenant, y una interfaz profesional con 8 módulos de dashboard construidos. Sin embargo, la mayoría del frontend opera con datos mock y solo 3 server actions están implementadas (login, logout, body map).

Veredicto: La UI está al ~70%, el schema al ~90%, pero el backend funcional (server actions + integración real) está al ~10%. El gap principal es conectar frontend con backend y agregar las piezas de infraestructura comercial (auth completa, pagos Stripe, WhatsApp, storage).

# 2. Inventario Técnico

## 2.1 Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Framework | Next.js 16.1.6 (App Router, Server Actions, RSC) |
| Frontend | React 19.2, TailwindCSS 4, shadcn/ui, Lucide icons |
| ORM / DB | Prisma 5.22 + PostgreSQL |
| Auth | JWT con jose (HS256), bcryptjs, cookies httpOnly (14d) |
| Validación | Zod 4.3 + react-hook-form (instalados, no implementados) |
| Lenguaje | TypeScript 5 |
| Deploy | Preparado para Vercel (next.config.ts estándar) |

## 2.2 Estructura del Proyecto

El proyecto sigue la convención de App Router de Next.js con la siguiente estructura de carpetas:

| Ruta | Descripción |
| --- | --- |
| src/app/page.tsx | Landing page pública con features y pricing |
| src/app/login/ | Página de login + server action de autenticación |
| src/app/dashboard/page.tsx | Dashboard principal con KPIs y resumen |
| src/app/dashboard/agenda/ | Agenda semanal de citas |
| src/app/dashboard/pacientes/ | Gestión de pacientes (CRUD + perfil detallado) |
| src/app/dashboard/expediente/ | Nota SOAP + Body Map por sesión |
| src/app/dashboard/body-map/ | Página standalone de Body Map |
| src/app/dashboard/membresias/ | Paquetes, membresías y pagos |
| src/app/dashboard/notificaciones/ | Centro de alertas y plantillas |
| src/app/dashboard/reportes/ | Analítica e informes |
| src/app/dashboard/configuracion/ | Perfil, clínica, horarios, equipo, facturación |
| src/components/ | 7 componentes especializados (BodyMap, fotos, gráficas) |
| prisma/schema.prisma | 20 modelos, 12 enums, índices optimizados (797 líneas) |

## 2.3 Modelo de Datos (Schema Prisma)

El schema es el componente más maduro del proyecto. Cubre 20 modelos con relaciones bien definidas:

| Modelo | Campos clave | Relaciones |
| --- | --- | --- |
| Tenant | plan (basico/pro/clinica), maxFisios, maxPacientes, stripe ID, config JSON | → Usuarios, Pacientes, Paquetes, Membresías, Citas, Pagos |
| Usuario (Fisio) | email, cédula profesional, especialidades[], rol, JWT tokens | → Pacientes asignados, Citas, Notas, Pagos, Ejercicios |
| Paciente | datos personales, historial médico, alergias, medicamentos, emergencia, wallet pass | → Diagnósticos, Citas, Membresías, Ejercicios, Encuestas |
| Diagnóstico | CIE-10, zona/lado lesión, cronificación, plan tratamiento, sesiones estimadas | → Body Map Marcas, Adjuntos, Membresías, Citas |
| Cita | fecha/hora inicio-fin, estado (6 opciones), tipo sesión, sala, recordatorio WhatsApp | → Notas SOAP, Pagos, Ejercicios, Encuestas, Progreso Dolor |
| Nota SOAP | S/O/A/P, dolor inicio/fin (EVA), técnicas[], duración técnicas, evolución, %objetivo | → Fotos de sesión |
| Body Map | Snapshots con marcas: zona, vista, tipo hallazgo, intensidad, lateralidad | → Historial cronológico, comparador |
| Membresía | sesiones usadas/totales, estado (5 opciones), fechas, precio total, saldo | → Paquete, Paciente, Diagnóstico, Citas, Pagos |
| Pago | monto, método (5 opciones), estado, concepto, referencia externa | → Paciente, Membresía, Cita, Registrador |
| Ejercicio | tipo (7 categorías), zona corporal[], video/imagen/gif URL, series/reps | → Asignaciones con instrucciones personalizadas, Registros de cumplimiento |

# 3. Estado Actual por Módulo

Cada módulo se clasifica por su nivel de implementación real:

| Módulo | Funcionalidad Incluida | Estado | Nivel |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | KPIs, citas de hoy, sesiones por vencer, ingresos, evolución dolor, accesos rápidos | Completo (mock) | UI completa (mock) |
| Login / Auth | Login con email/password, JWT sessions (14d), bcrypt, logout | Funcional (Prisma + jose) | Backend parcial |
| Pacientes | CRUD, búsqueda, vista grid/lista, perfil con tabs (expediente, SOAP, ejercicios, pagos, progreso), BodyMap modal | Completo (mock + componentes) | UI completa (mock) |
| Agenda | Vista semanal, slots por hora, detalle de cita, estados (confirmada, en-curso, pendiente, completada, cancelada) | Completo (mock) | UI completa (mock) |
| Expediente Clínico | Nota SOAP (Subjetivo, Objetivo, Análisis, Plan), escala dolor, técnicas, Body Map snapshot, fotos de sesión | Funcional (server actions) | Backend parcial |
| Body Map | Mapa corporal interactivo SVG (anterior/posterior), marcas por zona, tipos de hallazgo, historial de snapshots, comparador | Funcional (Prisma + actions) | Backend parcial |
| Membresías / Paquetes | Paquetes configurables, membresías por paciente, control de sesiones, estados, pagos vinculados, alertas de vencimiento | Completo (mock) | UI completa (mock) |
| Pagos | Registro de pagos, múltiples métodos (efectivo, transferencia, tarjeta), estados, vinculación a membresía/cita | Completo (mock) | UI completa (mock) |
| Notificaciones | Alertas (recordatorio cita, sesión por vencer, membresía vencida, seguimiento, ejercicio pendiente), plantillas, historial | Completo (mock) | UI completa (mock) |
| Reportes | Ingresos mensuales, evolución dolor multi-paciente, tasa asistencia, pacientes más activos, satisfacción | Completo (mock) | UI completa (mock) |
| Configuración | Perfil fisio (especialidades, cédula, bio), datos clínica, horarios de trabajo, equipo, facturación del plan SaaS | Completo (mock) | UI completa (mock) |
| Ejercicios | Biblioteca (movilidad, fortalecimiento, estiramiento, etc.), asignación a pacientes, series/reps, registro de cumplimiento | Schema + UI parcial | Solo schema |
| Fotos de Sesión | Upload de fotos, historial visual, comparativa antes/después | Componentes listos | Backend parcial |
| Progreso de Dolor | Gráfica EVA por sesión, evolución dolor inicio/fin, vinculado a diagnóstico | Componente + Schema | Backend parcial |
| Encuestas Post-Sesión | NPS, dolor post, satisfacción, mejoría percibida | Solo schema | Solo schema |
| Digital Wallet Pass | Campos en schema (walletPassUrl, walletPassId) para Apple Wallet / Google Pay | Solo schema | Solo schema |
| Multi-tenant (SaaS) | Modelo Tenant con planes (básico/pro/clínica), límites de fisios y pacientes, Stripe customer ID | Schema completo | Backend parcial |

# 4. Fortalezas del Sistema

- Schema de BD muy completo: 20 modelos con relaciones bien pensadas, enums claros, índices de rendimiento, y arquitectura multi-tenant desde el inicio. Es raro ver un schema tan maduro en un MVP.

- Body Map diferenciador: El mapa corporal interactivo con snapshots, historial cronológico y comparador es una feature que ningún competidor en el mercado mexicano ofrece. Las server actions ya funcionan con Prisma.

- Nota SOAP profesional: El expediente clínico sigue el formato SOAP estándar con escala EVA, técnicas utilizadas, y vinculación a diagnósticos CIE-10. Esto da credibilidad clínica.

- UI pulida y coherente: Design system consistente con paleta cyan/teal, componentes shadcn bien integrados, responsive layout con sidebar, y micro-interacciones. Se ve profesional.

- Stack moderno y escalable: Next.js 16 + React 19 + Prisma es una combinación probada que permite iterar rápido y escalar. App Router con Server Actions simplifica la arquitectura.

- Enfoque correcto al target: Diseñado para el mercado mexicano (pesos, timezone CDMX, WhatsApp como canal, cédula profesional). Los fisios independientes son un nicho desatendido.

# 5. Lo Que Falta Para Ofrecer a Fisios

Esta es la lista completa de lo que necesitas agregar, organizada por prioridad:

| Prioridad | Elemento | Detalle |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | API Routes / Server Actions completas | Solo tienes bodymap-actions.ts, login y logout. Faltan TODAS las server actions para: pacientes CRUD, citas CRUD, membresías, pagos, ejercicios, reportes, notificaciones, configuración. Sin esto no hay persistencia real. |  |
| CRÍTICO | Middleware de autenticación | No hay middleware.ts que proteja /dashboard/*. Cualquiera puede acceder sin login. Necesitas verificar la session cookie en cada request. |  |
| CRÍTICO | Multi-tenancy en queries | Las server actions deben filtrar SIEMPRE por tenantId. Solo bodymap-actions lo hace correctamente. Falta replicar ese patrón en todo. |  |
| CRÍTICO | Conexión frontend ↔ backend | Todas las páginas usan MOCK DATA hardcodeado. Hay que reemplazar los mocks por llamadas a server actions/API con datos reales de Prisma. |  |
| ALTO | Onboarding / Registro de fisio | No existe flujo de registro. Un fisio nuevo no puede crear su cuenta ni su tenant. Necesitas: registro, verificación email, setup inicial del consultorio. |  |
| ALTO | Integración WhatsApp | El schema y UI mencionan WhatsApp para recordatorios y confirmaciones, pero no hay integración real (Twilio, WhatsApp Business API, o similar). |  |
| ALTO | Integración de pagos (Stripe) | El Tenant tiene stripeCustomerId pero no hay lógica de cobro. Necesitas: checkout para plan SaaS, portal de facturación, webhooks para renovaciones. |  |
| ALTO | Storage de archivos | Fotos de sesión, adjuntos de expediente, y videos de ejercicios necesitan un servicio de storage (S3, Cloudflare R2, Supabase Storage). No hay upload implementado. |  |
| ALTO | Validación de formularios | Tienes Zod y react-hook-form como dependencias pero no hay schemas de validación implementados en ningún formulario. |  |
| ALTO | Roles y permisos | El schema soporta roles pero no hay lógica de permisos. Un asistente podría hacer lo mismo que el fisio dueño. |  |
| MEDIO | Portal del paciente | No existe una vista para el paciente. Sin esto no pueden: ver sus citas, hacer ejercicios asignados, responder encuestas, confirmar citas. |  |
| MEDIO | Recordatorios automáticos (CRON/Jobs) | Las notificaciones están en schema pero no hay sistema de ejecución automática (cron jobs, queue workers) para enviarlas. |  |
| MEDIO | Encuestas post-sesión | Tabla en schema pero sin UI ni lógica para enviarlas al paciente después de cada sesión. |  |
| MEDIO | Digital Wallet Pass | Landing page lo anuncia como feature pero solo hay campos vacíos en el schema. Necesitas integración con Apple PassKit / Google Wallet API. |  |
| MEDIO | Exportación de reportes | El botón de descarga existe en UI pero no genera ningún archivo (PDF/Excel). |  |
| MEDIO | Responsive completo | El layout tiene sidebar responsive pero varias páginas internas podrían tener problemas en móvil por grids complejas. |  |
| BAJO | PWA / App móvil | Los fisios independientes viven en el celular. Una PWA con notificaciones push sería muy valioso para el día a día. |  |
| BAJO | Modo offline | Si el fisio pierde internet en consulta, debería poder seguir registrando notas SOAP y sincronizar después. |  |
| BAJO | Firma digital en notas | Para cumplimiento regulatorio en México (NOM-004-SSA3), las notas clínicas deberían tener firma electrónica. |  |
| BAJO | Backup / exportación de datos | El fisio debería poder exportar toda su información (pacientes, historial) en caso de cambiar de sistema. |  |
| BAJO | Internacionalización | Todo está en español/México. Si quieres expandir a LATAM, necesitarás i18n. |  |
| BAJO | Testing | No hay tests unitarios, de integración ni E2E. Para un producto comercial, al menos los flujos críticos deberían estar cubiertos. |  |

# 6. Roadmap Sugerido al MVP Comercial

Plan de ejecución en 6 fases para llegar a un producto que puedas ofrecer a fisios reales. Tiempo estimado total: 8-12 semanas trabajando de manera enfocada.

| Fase / Tiempo | Nombre | Entregables |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 (2-3 semanas) | Infraestructura base | Middleware auth, todas las server actions CRUD, eliminar mocks, validación Zod, manejo de errores global. Sin esto no puedes mostrar nada a nadie. |
| Fase 2 (2 semanas) | Onboarding + Pagos SaaS | Registro de fisio con setup de tenant, Stripe Checkout para planes, portal de facturación, webhooks. Sin esto no puedes cobrar. |
| Fase 3 (1-2 semanas) | Storage + Upload | Integrar S3/R2 para fotos de sesión, adjuntos, y ejercicios con video. Thumbnails automáticos. |
| Fase 4 (1 semana) | WhatsApp básico | Recordatorios de cita 24h antes, confirmación con respuesta. Twilio o API oficial. Es el diferenciador #1 para fisios en México. |
| Fase 5 (2 semanas) | Portal paciente (MVP) | Vista web mínima donde el paciente ve: sus citas, ejercicios asignados con video, y puede confirmar citas. No necesita login complejo (magic link). |
| Fase 6 (1 semana) | Lanzamiento MVP | Deploy en Vercel + PlanetScale/Supabase, dominio, SSL, monitoreo básico (Sentry), landing con pricing. Ya puedes ofrecer a fisios beta. |

# 7. Ventajas Competitivas vs Alternativas

En el mercado mexicano, los fisios independientes hoy usan:

| Competidor | Qué ofrece | Ventaja de FisioAll |
| --- | --- | --- |
| Excel / Google Sheets | Control manual de citas y pacientes | Automatización completa, historial clínico digital, cero errores de doble agenda |
| WhatsApp Business | Comunicación con pacientes | FisioAll integra WhatsApp + tiene agenda, expediente y cobros en un solo lugar |
| Software genérico (Calendly, etc.) | Solo agenda de citas | FisioAll es específico para fisio: notas SOAP, Body Map, ejercicios, evolución dolor |
| Sistemas hospitalarios (SAP, etc.) | Expediente clínico completo | Demasiado caro y complejo. FisioAll es simple, barato y pensado para consultorio individual |
| Physiotec / PhysiTrack | Biblioteca de ejercicios | FisioAll incluye ejercicios + todo lo demás. Physiotec no maneja citas, pagos ni expediente |

# 8. Modelo de Pricing Sugerido

Basado en el modelo de Tenant con planes que ya tienes en el schema:

| Plan | Precio/mes | Incluye |
| --- | --- | --- |
| Básico | $299 MXN | 1 fisioterapeuta, 50 pacientes activos, agenda + pacientes + membresías + pagos básicos, sin WhatsApp |
| Pro | $599 MXN | 1 fisioterapeuta, pacientes ilimitados, todas las features + WhatsApp + ejercicios con video + reportes + wallet pass |
| Clínica | $999 MXN | Hasta 5 fisioterapeutas, multi-usuario, reportes consolidados, branding personalizado, soporte prioritario |

Nota: Estos precios son competitivos para el mercado mexicano. Un fisio independiente en CDMX cobra $400-800 MXN por sesión, así que $299-599/mes se paga con 1 sesión adicional al mes.

# 9. Conclusión

FisioAll tiene una base técnica sólida: schema de BD maduro, UI profesional, y features diferenciadores como el Body Map interactivo. El gap principal es la capa de backend (server actions) y las integraciones comerciales (Stripe, WhatsApp, Storage).

Para empezar a ofrecer el producto a fisios reales, el camino más corto es:

- 1. Implementar todas las server actions CRUD (Fase 1) para que el sistema funcione con datos reales

- 2. Agregar middleware de auth y onboarding para que un fisio pueda registrarse solo

- 3. Integrar Stripe para cobrar el plan mensual desde el primer día

- 4. Conectar WhatsApp para recordatorios (es la feature #1 que piden los fisios en México)

- 5. Lanzar como MVP beta con 3-5 fisios de prueba y iterar con feedback real

El producto tiene potencial real. Con 8-12 semanas de desarrollo enfocado puedes tener un MVP funcional listo para vender.